# Product Requirements Document (PRD)

# PVTrack – Aplikasi Tracking Project Berbasis Submission Card

Versi: 1.0
Tanggal: 24 Juni 2026
Dibuat untuk: Skripsi / Tugas Akhir
Penulis: [Nama Kamu]

## 1. Pendahuluan

PVTrack adalah aplikasi tracking pekerjaan dan project yang dirancang untuk membantu tim mencatat, memantau, dan menyelesaikan pekerjaan secara sederhana, cepat, dan terstruktur.

Konsep utama PVTrack adalah Project sebagai wadah utama, dan Submission Card sebagai unit pekerjaan di dalam project. Setiap project dapat memiliki beberapa submission card, di mana setiap card berisi pekerjaan tertentu yang perlu dilakukan, progress, to-do-list, notes, dan revision.

Aplikasi ini tidak menggunakan sistem tracking client secara terpisah. Feedback dari client, manager, atau PIC akan dicatat langsung di bagian notes atau revision pada submission card yang relevan.

## 2. Tujuan Aplikasi

Tujuan utama PVTrack adalah:

- Membantu pengguna membuat dan memantau project secara sederhana.

- Menyediakan halaman detail project yang mudah dipahami.

- Memecah pekerjaan dalam project menjadi beberapa submission card.

- Memudahkan pengguna mencatat progress, checklist pekerjaan, notes, dan revision.

- Membuat dashboard yang cepat dibaca dan membantu pengguna mengetahui project mana yang perlu perhatian.

- Mengurangi beban administrasi dengan form singkat, tombol cepat, dan struktur kerja yang sederhana.

- Menyediakan sistem yang ringan untuk kebutuhan skripsi, tetapi tetap siap dikembangkan ke database dan deployment yang lebih besar.

## 3. Konsep Utama Sistem

Struktur utama PVTrack adalah:

Project → Submission Card → Checklist / Progress / Notes / Revision

### 3.1 Project

Project adalah wadah utama yang berisi informasi umum pekerjaan.

Contoh project:

- Campaign Instagram Juni

- Website Company Profile

- Video Launching Product

- Desain Booth Event

- Materi Presentasi Corporate

Setiap project memiliki deskripsi, deadline, PIC, status, dan daftar submission card.

### 3.2 Submission Card

Submission Card adalah unit pekerjaan di dalam project. Setiap submission card mewakili satu pekerjaan, output, deliverable, atau bagian kerja tertentu.

Contoh submission card dalam project “Website Company Profile”:

- Desain Homepage

- Desain About Us

- Development Frontend

- Input Content

- Final Review

Setiap submission card memiliki title, description, progress, to-do-list, notes, revision, dan status masing-masing.

## 4. Jenis Pengguna

### 4.1 Admin

Admin memiliki akses penuh terhadap sistem.

Hak akses Admin:

- Membuat project

- Mengedit project

- Menghapus project

- Membuat submission card

- Mengedit submission card

- Mengubah status project

- Mengatur user

- Melihat semua project

- Melihat laporan

### 4.2 Manager / PIC

Manager atau PIC bertugas memantau project dan memberikan arahan.

Hak akses Manager / PIC:

- Melihat project yang terkait

- Membuat submission card

- Mengedit submission card tertentu

- Memberikan notes

- Memberikan revision

- Mengubah status submission

- Melihat dashboard dan laporan

### 4.3 User / Pelaksana

User adalah pelaksana pekerjaan.

Hak akses User:

- Melihat project yang ditugaskan

- Melihat submission card yang ditugaskan

- Mengupdate progress

- Mengisi to-do-list

- Menambahkan notes

- Mengirim submission

- Melihat revision

### 4.4 Corporate Viewer / Read-Only User

Corporate Viewer hanya melihat perkembangan project tanpa mengubah data.

Hak akses Corporate Viewer:

- Melihat dashboard

- Melihat project

- Melihat submission card

- Melihat progress

- Melihat laporan ringkas

- Tidak dapat mengedit data

## 5. Role Access Matrix

| Fitur | Admin | Manager / PIC | User | Corporate Viewer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Login | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Buat Project | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Edit Project | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hapus Project | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Buat Submission Card | ✅ | ✅ | ✅* | ❌ |
| Edit Submission Card | ✅ | ✅ | ✅* | ❌ |
| Update Progress | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tambah Notes | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tambah Revision | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Submit Work | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Approve Work | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Lihat Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Export Report | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |

Keterangan:

✅* berarti user hanya dapat membuat atau mengedit submission card jika diberi akses oleh Admin atau Manager.

## 6. Struktur Project

Setiap project memiliki data utama sebagai berikut:

- Project ID

- Nama Project

- Deskripsi Project

- PIC / Manager

- Assigned Users

- Start Date

- Deadline

- Priority

- Status Project

- Progress Total

- Created At

- Updated At

### 6.1 Status Project

Status project terdiri dari:

- Draft

- Active

- On Hold

- Completed

- Cancelled

- Archived

### 6.2 Progress Total Project

Progress total project dihitung berdasarkan rata-rata progress dari semua submission card di dalam project.

Contoh:

| Submission Card | Progress |
| --- | --- |
| Desain Homepage | 100% |
| Desain About Us | 80% |
| Development Frontend | 50% |

Progress total project:

(100 + 80 + 50) / 3 = 76.6%

Maka progress project ditampilkan sebagai 77%.

## 7. Struktur Submission Card

Setiap submission card memiliki data:

- Submission ID

- Project ID

- Title

- Description

- Assigned User

- Progress

- Status

- To-do-list

- Notes

- Revision

- Attachment

- Created At

- Updated At

### 7.1 Status Submission Card

Status submission card terdiri dari:

- To Do

- In Progress

- Submitted

- Revision

- Resubmitted

- Approved

- Done

- On Hold

### 7.2 Komponen Submission Card

Setiap card menampilkan:

- Judul pekerjaan

- Deskripsi singkat

- Status

- Progress bar

- Jumlah checklist selesai

- Jumlah notes

- Jumlah revision

- Deadline kecil bila diperlukan

- Assigned user

Contoh card:

Desain Homepage
Deskripsi: Membuat desain homepage versi desktop dan mobile.
Progress: 70%
Checklist: 3 dari 5 selesai
Status: In Progress
Notes: 2
Revision: 1

## 8. Project Detail Page

Project Detail Page adalah halaman utama untuk melihat semua informasi dalam satu project.

Urutan halaman dari atas ke bawah:

### 8.1 Project Header

Berisi informasi cepat:

- Nama project

- Status project

- Deadline

- PIC

- Progress total

- Priority

### 8.2 Project Summary

Berisi deskripsi project:

- Background project

- Tujuan project

- Catatan penting

- Scope pekerjaan

- Deadline utama

### 8.3 Action Button

Tombol utama:

- + Create Submission

- Edit Project

- Export Report

- Back to Dashboard

### 8.4 Submission Card List

Bagian ini menampilkan semua submission card dalam project.

Setiap submission card bisa dibuka untuk melihat detail:

- Title

- Description

- Progress

- To-do-list

- Notes

- Revision

- Attachment

- Activity history

## 9. Fitur Utama

### 9.1 Login dan Role-Based Access

Pengguna harus login sebelum menggunakan aplikasi.

Sistem akan menampilkan fitur berdasarkan role pengguna.

Contoh:

- Admin melihat semua menu.

- User hanya melihat project dan submission yang ditugaskan.

- Corporate Viewer hanya melihat data tanpa tombol edit.

### 9.2 Dashboard Utama

Dashboard menampilkan ringkasan semua project.

Komponen dashboard:

- Total Active Projects

- Total Submission In Progress

- Total Submission Need Revision

- Total Overdue Submission

- Project Progress Summary

- List “Need Attention”

- Deadline minggu ini

- Filter cepat berdasarkan status, PIC, dan deadline

Dashboard harus bisa dipahami dalam waktu kurang dari 5 detik.

### 9.3 Create Project

Admin atau Manager dapat membuat project baru dengan form sederhana.

Field wajib:

- Nama Project

- Deskripsi Project

- PIC

- Deadline

- Priority

Field opsional:

- Assigned Users

- Attachment

- Notes awal

### 9.4 Create Submission Card

Setelah project dibuat, user dapat masuk ke Project Detail Page dan membuat submission card.

Field wajib:

- Title

- Description

- Assigned User

- Deadline

- Status awal

Field opsional:

- Checklist

- Attachment

- Notes

### 9.5 Progress Update

User dapat mengupdate progress pada submission card.

Progress bisa diisi dengan:

- Slider 0–100%

- Tombol cepat:

  - 0%

  - 25%

  - 50%

  - 75%

  - 100%

Setiap update progress otomatis mencatat:

- User yang update

- Waktu update

- Nilai progress

- Notes tambahan jika ada

### 9.6 To-do-list

Setiap submission card memiliki checklist pekerjaan.

Checklist item memiliki:

- Nama task

- Status selesai / belum selesai

- Assigned user

- Due date opsional

Progress submission card dapat dihitung manual atau berdasarkan checklist.

Pilihan sistem:

- Manual progress: user mengisi progress sendiri.

- Auto progress: progress dihitung dari jumlah checklist selesai.

Untuk MVP, progress menggunakan sistem manual agar implementasi lebih sederhana.

### 9.7 Notes

Notes digunakan untuk mencatat komentar, arahan, kendala, atau feedback dari client, manager, PIC, maupun user.

Setiap note memiliki:

- Isi note

- Pembuat note

- Role pembuat note

- Waktu dibuat

Catatan dari client tidak dibuat sebagai modul client tracking, tetapi dimasukkan ke notes pada submission card terkait.

### 9.8 Revision

Revision digunakan saat submission perlu diperbaiki.

Setiap revision memiliki:

- Revision number

- Feedback revisi

- Pembuat revisi

- Tanggal revisi

- Status revisi

- Attachment opsional

Contoh:

Revision 1
Feedback: Warna desain terlalu gelap, gunakan tone yang lebih soft.
Diberikan oleh: Manager
Status: Open

Setelah user memperbaiki pekerjaan, submission dapat dikirim ulang sebagai Resubmitted.

### 9.9 Submit Work

User dapat mengirim hasil pekerjaan melalui tombol Submit Work.

Saat submit, user dapat mengisi:

- Notes submission

- Attachment/file

- Link hasil kerja

- Checklist final

Setelah submit, status submission berubah menjadi Submitted.

### 9.10 Approve Work

Manager atau Admin dapat melakukan approval.

Pilihan action:

- Approve

- Request Revision

- Put On Hold

Jika approved, status submission menjadi Approved atau Done.

Jika revision, status submission menjadi Revision.

## 10. Tampilan Data

### 10.1 Project List View

Menampilkan daftar project dalam bentuk tabel atau card.

Informasi yang ditampilkan:

- Nama project

- PIC

- Deadline

- Progress

- Status

- Jumlah submission

- Jumlah revision aktif

### 10.2 Board View

Board View menampilkan submission card berdasarkan status.

Kolom board:

- To Do

- In Progress

- Submitted

- Revision

- Approved

- Done

Card dapat dipindahkan antar kolom oleh role yang memiliki akses.

### 10.3 Calendar View

Calendar View menampilkan deadline project dan deadline submission.

Untuk MVP, Calendar View bersifat opsional dan dapat masuk fase 2.

## 11. Reports

Laporan digunakan untuk melihat perkembangan project.

Jenis laporan:

- Laporan Ringkas Project

- Laporan Submission per Project

- Laporan Progress User

- Laporan Revision

- Laporan Overdue

Format export:

- PDF

- Excel

- CSV

Untuk MVP, minimal sistem menyediakan Laporan Ringkas Project.

## 12. Search dan Filter

Sistem menyediakan fitur search dan filter.

Filter utama:

- Status project

- Status submission

- PIC

- Assigned user

- Deadline

- Priority

- Revision status

Search dapat digunakan untuk mencari:

- Nama project

- Judul submission

- Notes

- Revision feedback

## 13. Notification

Untuk MVP, notifikasi dibuat sederhana.

Jenis notifikasi:

- Submission mendekati deadline

- Submission overdue

- Revision baru

- Submission approved

- Notes baru

Untuk versi awal, notifikasi cukup tampil di dashboard dan belum perlu menggunakan email atau WhatsApp.

## 14. Non-Functional Requirements

### 14.1 Performance

Target performa:

- Dashboard tampil kurang dari 1 detik untuk data uji maksimal 100 project.

- Halaman project detail tampil kurang dari 1 detik untuk data uji maksimal 50 submission card.

- Update progress tersimpan kurang dari 500 ms pada koneksi stabil.

- UI tetap responsif di desktop dan mobile.

### 14.2 Usability

Target usability:

- User dapat update progress dalam waktu kurang dari 60 detik.

- User dapat membuat submission card baru dalam waktu kurang dari 2 menit.

- Manager dapat memahami kondisi project dalam waktu kurang dari 5 detik dari dashboard.

- Target SUS usability score lebih dari 80.

### 14.3 Security

Sistem harus memiliki:

- Login menggunakan email dan password.

- Password disimpan dengan hashing.

- Role-based access control.

- Validasi input form.

- Proteksi terhadap akses data yang tidak sesuai role.

### 14.4 Reliability

Sistem harus:

- Menyimpan data secara konsisten.

- Memiliki activity log sederhana.

- Menghindari data hilang saat refresh.

- Menampilkan pesan error yang jelas jika data gagal disimpan.

### 14.5 Maintainability

Kode aplikasi harus:

- Menggunakan struktur folder yang rapi.

- Memisahkan frontend, backend, database, dan business logic.

- Menggunakan ORM agar database mudah diganti.

- Memiliki dokumentasi instalasi.

- Memiliki unit test sederhana untuk fitur utama.

## 15. Technology Stack

Tech stack PVTrack dipilih agar sederhana, cepat dibuat, ringan untuk skripsi, tetapi tetap robust dan siap dikembangkan.

### 15.1 Frontend

Pilihan utama: React.js + Vite + Bootstrap 5

Alasan:

- Ringan dan cepat untuk development.

- Cocok untuk dashboard interaktif.

- Mudah membuat card, table, modal, form, dan board view.

- Banyak dokumentasi.

- Mudah diintegrasikan dengan backend API.

Library tambahan:

- React Router untuk routing halaman.

- Axios atau Fetch API untuk komunikasi dengan backend.

- Chart.js untuk grafik dashboard.

- Bootstrap Icons atau Lucide Icons untuk icon.

- React Hook Form untuk form yang ringan dan rapi.

### 15.2 Backend

Pilihan utama: Node.js + Express.js

Alasan:

- Ringan dan mudah dibuat.

- Cocok untuk REST API sederhana.

- Mudah dihubungkan dengan React.

- Cepat untuk MVP.

- Banyak package pendukung.

- Cocok untuk deployment kecil sampai menengah.

Backend bertugas menangani:

- Authentication

- Authorization

- Project API

- Submission API

- Notes API

- Revision API

- Report API

- File upload API

### 15.3 Database

Database MVP: SQLite

Alasan menggunakan SQLite:

- Sangat ringan.

- Tidak perlu server database terpisah.

- Cocok untuk development dan skripsi.

- Mudah di-backup karena berbentuk satu file database.

- Cepat untuk dataset kecil sampai menengah.

- Memudahkan demo aplikasi.

### 15.4 ORM

ORM yang digunakan: Prisma ORM

Alasan:

- Mendukung SQLite, MySQL, dan PostgreSQL.

- Struktur schema mudah dibaca.

- Migration lebih rapi.

- Query database lebih aman dan konsisten.

- Memudahkan migrasi database tanpa mengubah banyak logic aplikasi.

### 15.5 Migrasi Database

Walaupun MVP menggunakan SQLite, struktur sistem disiapkan agar bisa migrasi ke MySQL atau PostgreSQL.

Strategi migrasi:

- Semua akses database harus melalui Prisma ORM.

- Tidak menulis raw SQL kecuali benar-benar diperlukan.

- Struktur schema dibuat kompatibel dengan SQLite, MySQL, dan PostgreSQL.

- ID menggunakan UUID agar aman saat migrasi.

- Tipe data dibuat sederhana.

- Relasi antar tabel dibuat eksplisit.

- Environment variable digunakan untuk mengganti koneksi database.

Contoh environment:

DATABASE_URL="file:./dev.db"

Untuk PostgreSQL:

DATABASE_URL="postgresql://user:password@localhost:5432/PVTrack"

Untuk MySQL:

DATABASE_URL="mysql://user:password@localhost:3306/PVTrack"

Dengan pendekatan ini, migrasi database dapat dilakukan tanpa mengubah logic utama aplikasi.

### 15.6 File Storage

Untuk MVP, file dapat disimpan di folder lokal server.

Contoh:

/uploads/project-files
/uploads/submission-files

Untuk versi lanjutan, file storage dapat dipindahkan ke:

- Cloudinary

- AWS S3

- Google Cloud Storage

- Supabase Storage

### 15.7 Deployment

Untuk development dan demo skripsi:

- Frontend: Vercel atau Netlify

- Backend: Render, Railway, atau VPS sederhana

- Database MVP: SQLite dengan persistent storage

- Database production: PostgreSQL atau MySQL

Catatan:

SQLite cocok untuk local development dan demo. Untuk penggunaan production dengan banyak user, database sebaiknya dimigrasikan ke PostgreSQL atau MySQL.

## 16. Data Model

### 16.1 User

Menyimpan data pengguna.

Field utama:

- id

- name

- email

- password_hash

- role

- created_at

- updated_at

### 16.2 Project

Menyimpan data project.

Field utama:

- id

- title

- description

- pic_id

- status

- priority

- start_date

- deadline

- progress_total

- created_by

- created_at

- updated_at

### 16.3 Submission

Menyimpan data submission card.

Field utama:

- id

- project_id

- title

- description

- assigned_user_id

- status

- progress

- deadline

- created_at

- updated_at

### 16.4 Checklist Item

Menyimpan to-do-list dalam submission.

Field utama:

- id

- submission_id

- title

- is_completed

- created_at

- updated_at

### 16.5 Note

Menyimpan catatan pada submission.

Field utama:

- id

- submission_id

- user_id

- note_text

- created_at

- updated_at

### 16.6 Revision

Menyimpan riwayat revisi.

Field utama:

- id

- submission_id

- revision_number

- feedback

- status

- created_by

- created_at

- updated_at

### 16.7 Attachment

Menyimpan file atau link attachment.

Field utama:

- id

- project_id

- submission_id

- file_name

- file_url

- file_type

- uploaded_by

- created_at

### 16.8 Activity Log

Menyimpan riwayat aktivitas penting.

Field utama:

- id

- user_id

- project_id

- submission_id

- action

- description

- created_at

## 17. MVP Scope

Fitur yang masuk MVP:

- Login

- Role-based access sederhana

- Dashboard utama

- Create project

- Project list

- Project detail page

- Create submission card

- Update progress

- To-do-list

- Notes

- Revision

- Submit work

- Approve atau request revision

- Board view sederhana

- Laporan ringkas project

- SQLite database

- Prisma ORM

## 18. Out of Scope MVP

Fitur yang tidak termasuk MVP:

- Client tracking module terpisah

- Chat internal realtime

- Integrasi WhatsApp

- Integrasi email otomatis

- Mobile app native

- Gantt chart kompleks

- Time tracking detail

- Payment system

- AI automation

- Multi-company enterprise setup

- Advanced analytics

- Real-time collaboration

Fitur-fitur tersebut dapat dikembangkan pada versi lanjutan jika dibutuhkan.

## 19. Prioritas Pengembangan

### Fase 1 – MVP Core

Fokus pada fitur utama:

- Login

- Dashboard

- Create project

- Project detail page

- Create submission card

- Update progress

- To-do-list

- Notes

- SQLite database

### Fase 2 – Workflow Completion

Fokus pada alur kerja lengkap:

- Submit work

- Revision

- Resubmitted

- Approval

- Board view

- Activity log

- Report sederhana

### Fase 3 – Polish dan Enhancement

Fokus pada peningkatan pengalaman pengguna:

- Calendar view

- Filter lanjutan

- Export PDF / Excel / CSV

- File storage lebih baik

- Optimasi performa

- Migrasi database ke PostgreSQL atau MySQL

## 20. User Flow Utama

### 20.1 Membuat Project

- Admin atau Manager login.

- User membuka menu Project.

- User klik tombol Create Project.

- User mengisi nama project, deskripsi, PIC, deadline, dan priority.

- Sistem menyimpan project.

- User diarahkan ke Project Detail Page.

### 20.2 Membuat Submission Card

- User masuk ke Project Detail Page.

- User klik tombol + Create Submission.

- User mengisi title dan description.

- User menambahkan checklist jika diperlukan.

- Sistem membuat submission card baru.

- Card muncul di daftar submission pada project tersebut.

### 20.3 Update Progress

- User membuka submission card.

- User mengubah progress.

- User menambahkan notes jika diperlukan.

- Sistem menyimpan update.

- Progress card dan progress project otomatis diperbarui.

### 20.4 Submit Work

- User membuka submission card.

- User klik Submit Work.

- User mengisi notes atau menambahkan attachment/link.

- Sistem mengubah status menjadi Submitted.

- Manager dapat melihat submission yang masuk.

### 20.5 Request Revision

- Manager membuka submission card.

- Manager klik Request Revision.

- Manager mengisi feedback revisi.

- Sistem membuat revision record.

- Status submission berubah menjadi Revision.

- User melihat revision dan memperbaiki pekerjaan.

### 20.6 Approve Work

- Manager membuka submission card.

- Manager mengecek hasil pekerjaan.

- Manager klik Approve.

- Status submission berubah menjadi Approved atau Done.

- Progress submission menjadi 100%.

## 21. Acceptance Criteria

### 21.1 Login

- User dapat login menggunakan email dan password.

- User diarahkan ke dashboard sesuai role.

- User yang belum login tidak dapat mengakses halaman utama.

### 21.2 Project

- Admin atau Manager dapat membuat project baru.

- Project yang dibuat muncul di Project List.

- Project memiliki halaman detail.

- Project detail menampilkan summary dan daftar submission card.

### 21.3 Submission Card

- User dapat membuat submission card dalam project.

- Submission card memiliki title dan description.

- Submission card dapat memiliki progress, checklist, notes, dan revision.

- Submission card dapat berubah status.

### 21.4 Progress

- User dapat update progress 0–100%.

- Progress submission tersimpan di database.

- Progress project dihitung dari rata-rata progress submission card.

### 21.5 Notes

- User dapat menambahkan notes pada submission card.

- Notes menampilkan nama pembuat dan waktu dibuat.

- Notes dapat digunakan untuk mencatat feedback client, manager, atau PIC.

### 21.6 Revision

- Manager dapat membuat revision pada submission card.

- Revision memiliki revision number otomatis.

- Submission card dengan revision berubah status menjadi Revision.

- User dapat resubmit setelah revisi selesai.

### 21.7 Dashboard

- Dashboard menampilkan jumlah active project.

- Dashboard menampilkan jumlah submission in progress.

- Dashboard menampilkan jumlah submission need revision.

- Dashboard menampilkan jumlah overdue submission.

- Dashboard menampilkan project atau submission yang perlu perhatian.

### 21.8 Role Access

- User hanya dapat mengakses fitur sesuai role.

- Corporate Viewer tidak dapat mengubah data.

- Admin dapat mengakses semua data.

## 22. Metrik Keberhasilan

| Metrik | Target | Cara Ukur |
| --- | --- | --- |
| Waktu update progress | < 60 detik | Usability testing |
| Waktu membuat submission card | < 2 menit | Usability testing |
| Dashboard dipahami manager | < 5 detik | Task-based testing |
| Load dashboard | < 1 detik | Browser DevTools |
| SUS usability score | > 80 | Kuesioner SUS |
| Error saat input data | Minimal | Testing skenario pengguna |
| Keberhasilan user menyelesaikan task | > 90% | Usability testing |

## 23. Risiko dan Mitigasi

### Risiko 1: Scope aplikasi terlalu besar

Mitigasi:

- Fokus MVP hanya pada project, submission card, progress, notes, dan revision.

- Fitur tambahan seperti chat, email, dan mobile app native tidak dimasukkan ke MVP.

### Risiko 2: Workflow terlalu kompleks

Mitigasi:

- Gunakan status sederhana.

- Hindari terlalu banyak approval layer.

- Notes dan revision digabung ke dalam submission card.

### Risiko 3: SQLite kurang cocok untuk production besar

Mitigasi:

- Gunakan Prisma ORM sejak awal.

- Struktur schema disiapkan agar kompatibel dengan MySQL dan PostgreSQL.

- Migrasi database dijadikan bagian dari fase lanjutan.

### Risiko 4: User malas update progress

Mitigasi:

- Form update dibuat singkat.

- Gunakan tombol progress cepat.

- Notes dibuat opsional.

- Update progress dapat dilakukan dari card.

## 24. Kesimpulan

PVTrack adalah aplikasi tracking project sederhana yang menggunakan pendekatan Project dan Submission Card. Setiap project menjadi wadah utama, sementara submission card menjadi unit pekerjaan yang berisi progress, to-do-list, notes, dan revision.

Aplikasi ini tidak membutuhkan client tracking module terpisah karena feedback dari client, manager, atau PIC dapat dicatat langsung pada notes atau revision di setiap submission card.

Dengan teknologi React.js, Node.js, Express.js, Prisma ORM, dan SQLite, PVTrack dapat dibangun secara ringan, cepat, dan cocok untuk kebutuhan skripsi. Pada saat yang sama, struktur database dan backend tetap disiapkan agar dapat dimigrasikan ke MySQL atau PostgreSQL jika aplikasi dikembangkan lebih lanjut.